### **PHỤ LỤC 06**

## **YÊU CẦU CÔNG VIỆC SỐ 04**

**Ngày hiệu lực:** 14/01/2026

*(Đính kèm Hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm số MSA-20251011VINOVA-OSResearch ngày 10/11/2025 giữa Công ty TNHH Công Nghệ NEWNOVA (“VINOVA”) và Công ty TNHH OS RESEARCH (“OS Research”))*

**Dự án:** BeeOS – Agentic Workflow Platform

### **I. PHẠM VI CÔNG VIỆC**

Căn cứ theo Hợp đồng MSA-20251011VINOVA-OSResearch, VINOVA sẽ cung cấp nhân sự, tài nguyên kỹ thuật và dịch vụ phần mềm để hỗ trợ OS Research trong việc phát triển dự án **BeeOS – Agentic Workflow Platform** (“Dịch vụ”).

Phạm vi công việc bao gồm việc lập trình giao diện phần mềm theo mô tả chi tiết bên dưới.

### **II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHÍ NGHIỆM THU**

1. **Phạm vi công việc**: Lập trình, bảo trì và vận ành hệ thống BeeOS bao gồm ứng dụng người dùng và hệ thống quản trị của admin (CMS):
   * Hỗ trợ, tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ lỗi từ người dùng hệ thống (bug fixing)
   * Khối lượng công việc dự kiến: 01–05 yêu cầu/sự cố mỗi tháng được thực hiện trong phạm vi định mức 05 (năm) ngyà công /tháng của gói Dịch vụ Vận hành và Bảo trì.
2. **Thời hạn hiệu lực**: 12 tháng kể từ ngày 13/02/2026 – 12/-2/2-27

### **Địa điểm thực** hiện công việc: Tại văn phòng của VINOVA

1. **Nhân sự tham gia gói công việc:**

4.1 Nhà cung cấp sẽ bố trí các nguồn lực dùng chung, bao gồm:

* + 01 Trưởng nhóm triển khai dịch vụ (Service Delivery Lead)
  + 01 Kỹ sư DevOps (01 ngày công/tháng)
  + 01 Lập trình viên Full-stack (01 ngày công/tháng)
  + 01 Nhân viên hỗ trợ vận hành (02 ngày công/tháng)

### **III. GIÁ TRỊ VÀ THANH TOÁN**

**1. Giá trị hợp đồng:**

Căn cứ theo phạm vi công việc quy định tại Phụ lục này, OS Research đồng ý thanh toán cho VINOVA giá trị hợp đồng là USD 10,200 (Bằng chữ: Mười nghìn hai trăm đô la Mỹ), tương đương VND 263.058.000, được quy đổi theo tỷ giá mua chuyển khoản của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) theo ngày 05/02/2026

Giá trị hợp đồng nêu trên được tính cho thời hạn cung cấp dịch vụ 12 (mười hai) tháng, theo đơn giá USD 850/tháng, và đã bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện các công việc trong phạm vi Dịch vụ Vận hành và Bảo trì Ứng dụng theo Phụ lục này.

*\*Các hạng mục công việc theo Phụ lục này, được thực hiện theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm số MSA-20251011VINOVA-OSResearch ký ngày 10/11/2025, được các Bên thống nhất xác định là sản phẩm/dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quy định pháp luật hiện hành.*

**2. Thời hạn và điều kiện thanh toán:**

OS Researchsẽ thanh toán cho **VINOVA** giá trị hợp đồng theo **định kỳ hàng quý**, tương đương **USD 2,550/quý** *(Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm năm mươi đô la Mỹ)*, được quy đổi theo tỷ giá mua chuyển khoản của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại ngày phát hành hoá đơn.

Thời hạn thanh toán cho mỗi kỳ là trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày OS Research nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ do VINOVA cung cấp, bao gồm:

1. Báo cáo tổng hợp công việc đã thực hiện trong 03 (ba) tháng liền kề trước kỳ thanh toán
2. Đề nghị thanh toán;
3. Hóa đơn tài chính hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc sản phẩm chưa đạt yêu cầu nghiệm thu, OS Research có quyền **tạm giữ thanh toán** cho đến khi hoàn tất nghiệm thu hợp lệ.

### **V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

* Mọi thay đổi về phạm vi công việc, tiến độ hoặc nhân sự phải được **OS Research phê duyệt bằng văn bản** trước khi thực hiện.
* Mọi điều khoản khác không được quy định trong Phụ lục này sẽ được áp dụng theo Hợp đồng MSA-20251011VINOVA-OSResearch.

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH OS RESEARCH**  **Bởi:**  **Ông Nguyễn Ngọc Triều Vỹ**  **Chức vụ: Giám đốc** | **CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NEWNOVA**  **Bởi:**  **Ông Nguyễn Đình Nguyên**  **Chức vụ: Giám đốc** |